Krajský úřad Pardubického kraje

Příloha č. 12
Krajský úřad Pardubického kraje


Smlouva o dílo č. (doplní objednatel)
na zhotovení díla

„Instalace šaten pro letní provoz venkovní části projektu 
Sportovní areál Dašická“

uzavřená podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

Smluvní strany
1. Objednatel:
Pardubický kraj




Komenského náměstí 125




532 11 Pardubice



Jednající: Mgr. Radko Martínkem, hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D., Ing. Aleš Zeman
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: Ing. Aleš Zeman
Osoby oprávněné k předání staveniště: Ing. Aleš Zeman
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 

Ing. Aleš Zeman
Bankovní spojení:
Komerční banka Pardubice







č.ú. 78-902 564 0267/0100




IČO: 70892822




DIČ CZ70892822

2. Zhotovitel:
(doplní uchazeč)
Zastoupený:
(doplní uchazeč)
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

(doplní uchazeč)
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: 

(doplní uchazeč)
Osoby oprávněné k převzetí staveniště: 

(doplní uchazeč)
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 

(doplní uchazeč)
Bankovní spojení:
(doplní uchazeč)



č.ú. (doplní uchazeč)



IČO: (doplní uchazeč)



DIČ: (doplní uchazeč)

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v článku I. Smlouvy a objednatel zaplatit cenu podle článku II. Smlouvy za řádné a včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve Smlouvě uvedených.

Článek I.

Předmět díla

1. Předmětem díla je dodávka stavby „Instalace šaten pro letní provoz venkovní části projektu Sportovní areal Dašická “
Stavba bude dále provedena v rozsahu dle zadávací dokumentace stavby a zahrnuje zejména:

-
sběr a vyhodnocení potřebných dat,

-
vypracování a dodání kompletní prováděcí projektové dokumentace,

-
vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry,

-
řízení stavebních a technologických prací,

-
obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení,

-
vedení deníku stavby,

-
stavební práce,

-
montážní práce,

-
provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,

-
zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání       včetně příslušných zkoušek,

-
získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,

-
činnost odpovědného geodeta,

-
provedení zkoušek, 

-
servis a odstraňování vad v záruční době,

-
zpracování dokumentace skutečného provedení díla, 

-
zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem

2. Ceny požadované zhotovitelem za veškeré dodávky, služby a práce nezbytné k provedení díla jsou zahrnuty v ceně díla uvedené v článku II. Smlouvy.

Článek II.

Cena díla

1.
Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran (doplní uchazeč),- Kč (Slovy: (doplní uchazeč) korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“). 
DPH činí (doplní uchazeč) Kč (Slovy: (doplní uchazeč) korun českých). 
Cena včetně DPH činí (doplní uchazeč),- Kč (Slovy: (doplní uchazeč) korun českých). 
Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady (včetně plateb v cizí měně, cla, nákladů spojených s balením, dopravou, konzervací a ochrannými nátěry apod.) zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného k datu vystavení daňového dokladu/faktury.

2.
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.

3.
Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury objednateli 

Článek III.

Termín plnění, místo plnění

1.
Staveniště bude předáno  zhotoviteli nejpozději do 1. 10. 2011.
2.
Zhotovitel se zavazuje předmět díla dle čl. I. smlouvy předat objednateli dne 31. 10. 2011.
3.
Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
4.
Místem plnění je venkovní areál gymnázia Pardubice, Dašická 1083, Pardubice.
Článek IV.

Součásti Smlouvy

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

Příloha č. 2 - Oceněné výkazy výměr, které zhotovitel uvedl ve své nabídce 

Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla  

Příloha č. 4 - Zadávací dokumentace (doplní objednatel)

Tyto přílohy jsou chápány jako vzájemně se vysvětlující a doplňující. V případě nejednoznačnosti nebo rozporů mají přednost ustanovení této Smlouvy před ustanoveními výše uvedených příloh. 
Článek V.

Závěrečná ustanovení

1.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2.
Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.
Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.

4.
Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

5.
Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.

6.
Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7.
Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.

8.
Právní úkon byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne (doplní objednatel) a schválen usnesením číslo (doplní objednatel).

Za objednatele:




Za zhotovitele:

V Pardubicích dne : 

---------------------------------------------                     -----------------------------------------

Pardubický kraj




(Doplní uchazeč)

Mgr. Radko Martínek, hejtman






Strana 1 ( celkem 4 )
SOD č. (doplní objednatel)

Strana 4 ( celkem 4 )
SOD č. (doplní objednatel)

