Krajský úřad Pardubického kraje 

Příloha č.3

Krajský úřad Pardubického kraje


Smlouva o dílo č. (doplní objednatel)
na zhotovení díla

„Rekonstrukce sociálních zařízení v č.p. 12“

uzavřená podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

Smluvní strany
1. Objednatel:
Pardubický kraj




Komenského náměstí 125




532 11 Pardubice



Jednající: Mgr. Radko Martínkem, hejtmanem



Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:                           Ing. Jiří Kunt, PhD., Ing. Aleš Zeman
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 

Ing. Jiří Kunt, PhD., Ing. Aleš Zeman
Osoby oprávněné k předání staveniště: 

Ing. Jiří Kunt, PhD., Ing. Aleš Zeman
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 

Ing. Jiří Kunt, PhD., Ing. Aleš Zeman



Bankovní spojení:  
Komerční banka Pardubice







č.ú. 78-902 564 0267/0100




IČ: 70892822




DIČ CZ70892822  

2. Zhotovitel:
(doplní uchazeč)
Jednající:
(doplní uchazeč)
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:                           (doplní uchazeč)
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: 

(doplní uchazeč)
Osoby oprávněné k převzetí staveniště: 

(doplní uchazeč)
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 

(doplní uchazeč)
Bankovní spojení:   (doplní uchazeč)



č. ú. (doplní uchazeč)



IČ:  (doplní uchazeč)



DIČ:  (doplní uchazeč)

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném (doplní uchazeč) soudem v (doplní uchazeč), oddíl (doplní uchazeč), vložka (doplní uchazeč)

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas provést dílo dle podmínek této smlouvy a jejich příloh a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení. 

Článek I.

Předmět díla

1.  Předmětem díla je dodávka stavby „Rekonstrukce sociálních zařízení v č.p. 12“. 

2.  Stavba bude dále provedena v rozsahu dle zadávací dokumentace stavby a podle podmínek stavebního povolení a zahrnuje zejména:


- sběr a vyhodnocení potřebných dat,


- řízení stavebních a technologických prací,


- obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení,


- vedení deníku stavby,


- stavební práce,


- montážní práce,


- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,


- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání       včetně příslušných zkoušek,


- získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,



- provedení zkoušek, 


- servis a odstraňování vad v záruční době,

· zpracování dokumentace skutečného provedení díla, 

Článek II.

Cena díla

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

(doplní uchazeč),- Kč (Slovy: (doplní uchazeč) korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“). 

DPH činí (doplní uchazeč) Kč (Slovy: (doplní uchazeč) korun českých). 

Cena včetně DPH činí (doplní uchazeč),- Kč (Slovy: (doplní uchazeč) korun českých). 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady (včetně plateb v cizí měně, cla, nákladů spojených s balením, dopravou, konzervací a ochrannými nátěry apod.) zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného k datu vystavení daňového dokladu/faktury.

2.
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.

3.
Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 60 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury objednateli 

Článek III.

Termín plnění, místo plnění

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 30. 3. 2012.
2. Zhotovitel se zavazuje předmět díla dle čl. I. smlouvy předat objednateli do devadesáti dnů od předání staveniště.
3. Místem plnění je budova Pardubického kraje, nám. Republiky 12, Pardubice.

Článek IV.

Součásti Smlouvy

Následující přílohy tvoří součást této smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

Příloha č. 2 - Oceněné výkazy výměr, které zhotovitel uvedl ve své nabídce 

Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla  

Příloha č. 4 - Zadávací dokumentace

Článek V.

Ostatní ujednání

1.  Smluvní strany se dohodly, že pokud objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v článku III. bodě 1. této smlouvy, smlouva pozbývá platnosti a smluvní strany touto smlouvou nejsou nadále vázány.  

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2.
Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.
Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.

4.
Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

5.
Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.

6.
Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7.
Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.

8.
Právní úkon byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne (doplní objednatel) a schválen usnesením číslo (doplní objednatel).

Za objednatele:




Za zhotovitele:

V Pardubicích dne : 

---------------------------------------------                     -----------------------------------------

Pardubický kraj



           (Doplní uchazeč)

Mgr. Radko Martínek, hejtman
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