Krajský úřad Pardubického kraje____________________________________________

Smlouva o poskytování služeb č. (doplní objednatel)
uzavřená dle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku
na výkon technického a sanačního dozoru investora při realizaci akce spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí

„Sanace skládky Dolní Lipka“

Smluvní strany

Objednatel: 
Pardubický kraj



Komenského náměstí 125



532 11 Pardubice

	Jednající:
	JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman

	Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
	Ing. Ivan Princ

	Bankovní spojení:  
	ČSOB Pardubice

	č.ú.
	222908241/0300

	IČ: 
	70 89 28 22

	DIČ: 
	CZ70892822


Poskytovatel: 


Obchodní firma – název: (doplní uchazeč)
	Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: (doplní uchazeč)
Sídlo: (doplní uchazeč)
Bankovní spojení: (doplní uchazeč)
č.ú: (doplní uchazeč)
IČ: (doplní uchazeč)
DIČ: (doplní uchazeč)

	

	

	

	


uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytování služeb na výkon technického a sanačního dozoru investora (dále jen „smlouva“). 

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění této smlouvy je komplexní zajištění technického a sanačního dozoru investora v průběhu realizace akce „Sanace skládky Dolní Lipka“, včetně všech souvisejících činností nezbytných pro řádnou realizaci uvedené sanace. 

2. Poskytovatel se zavazuje, že pro objednatele vykoná činnosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. 

3. Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli úplatu ve výši a za podmínek stanovených touto smlouvou.

Článek II.

Rozsah činnosti

1. Poskytovatel se zavazuje v rámci plnění předmětu této smlouvy zabezpečit zejména následující činnosti: 

a) seznámit se s projektovou dokumentací, stavebním povolením, smlouvou o dílo uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem sanačních prací na skládce Dolní Lipka (dále jen „smlouva o dílo“) a s obsahem vydaných správních rozhodnutí,

b) účastnit se na předání a převzetí staveniště,

c) podílet se na průběžném dopracování a změnách realizační dokumentace (účast na výrobních poradách a místních šetřeních),

d) dohlížet nad prováděním sanačních prací, jejich souladem s předanou projektovou dokumentací a uzavřenou smlouvou o dílo, nesmí být prováděny práce nad rámec smlouvy o dílo bez jejich odsouhlasení, jakékoli změny musí být řešeny ve změnovém řízení,

e) kontrolovat dodržování podmínek stavebního povolení po dobu realizace sanace,

f) kontrolovat dodržování stavebního zákona a dalších předpisů, norem a závazných pokynů výrobců materiálů a dodávek, dohlížet nad prováděním předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací a zajišťovat doklady o nich,

g) spolupracovat s autory projektu, koordinovat požadavky autorských dozorů projektantů a zhotovitelů, koordinovat práce více zhotovitelů při souběhu prací,

h) prověřovat části sanačních prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupné a pořizovat zápisy o této kontrole včetně fotodokumentace,

i) kontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo s tím, že fakturované položky musí být důkladně prověřeny a nesmí být fakturovány položky, které nebyly dodány; dále zajišťuje jejich předání objednateli k proplacení, 

j) vést přehled čerpání jednotlivých položek rozpočtu z hlediska jejich nedočerpání nebo přečerpání,

k) zajišťovat od uživatele protokolární potvrzení dodávek, které mají charakter movitých věcí (účet 022) a drobného dlouhodobého hmotného majetku (účet 028) před potvrzením zjišťovacího protokolu,

l) navrhovat a provádět opatření na odstraňování nedostatků a vad projektové dokumentace ve spolupráci s projektantem, zhotovitelem sanace a objednatelem,

m) dohlížet nad řádným vedením stavebního deníku, zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro řádný průběh sanace, kontrolovat zápisy zhotovitele a vyjadřovat se k nim,

n) odsouhlasovat a projednávat dodatky a nutné změny dokumentace, které neprodlužují lhůtu sanačních prací a nezhoršují parametry sanace; ostatní doplňky a změny předkládat s vlastním vyjádřením objednateli,

o) ověřovat správnost všech návrhů zhotovitele na změny cen, termínů nebo jiných podmínek smlouvy, připojovat k nim své stanovisko a předávat je objednateli,

p) uplatňovat technická řešení směřující k hospodárnosti sanace nebo budoucího provozu dokončené sanace,

q) dohlížet nad dodržováním bezpečnostních a požárních předpisů, nad udržováním pořádku na staveništi, spolupracovat s pracovníky zhotovitele, uživatele a objednatele při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod v případě ohrožení sanace živelnými událostmi,

r) kontrolovat postup prací v souladu se smlouvami o dílo a upozorňovat zhotovitele na nedodržení termínu dle sjednaného harmonogramu, případně připravovat podklady pro uplatňování majetkových sankcí vůči zhotoviteli, podávat návrhy na řešení vzniklých prodlev,

s) uplatňovat práva ze závazkových vztahů v rozsahu zabezpečované činnosti po dobu realizace sanace,

t) zajišťovat technický dozor nad prováděním prací,

u) svolávat a řídit kontrolní dny, pořizovat z těchto jednání zápisy a rozesílat je účastníkům sanačních prací
v) kontrolovat a odsouhlasovat podklady pro pravidelnou měsíční fakturaci (soupisy prací a zjišťovací protokoly),

w) sledovat a evidovat množství méně a více prací – dle dohody s objednatelem,

x) sledovat časový harmonogram sanace,

y) kontrolovat zajištění dokumentace skutečného provedení včetně dohledu nad zaznamenáním všech odchylek,

z) příprava přejímky dokončeného díla a kolaudačního řízení sanace, zajištění všech potřebných dokladů, účast při převzetí,

aa) kontrola odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí a při kolaudaci v dohodnutých termínech,

ab) kontrola vyklizení staveniště, 

ac) bezodkladně informovat objednatele o všech závažných skutečnostech, plnit jeho další pokyny související bezprostředně s prováděním sanace,

ad) zajistit další činnosti a úkony vyplývající z předmětu díla výše nespecifikované, které je nezbytné provést nebo zajistit k řádnému provedení a kolaudaci sanace.

2. Poskytovatel je povinen v závislosti na plnění výše uvedené smlouvy informovat objednatele o průběhu prací na zhotovení sanace tak, aby objednatel mohl splnit včas své povinnosti.

3. Poskytovatel je povinen ve spolupráci s projektovým manažerem sanace zajišťovat plnění povinností zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů v rámci příslušného operačního programu (bude uveden jeho název) na realizaci této sanace, v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo se zhotovitelem sanačních prací.

Článek III.

Práva a povinnosti poskytovatele

1. Jestliže se poskytovatel v průběhu plnění svých závazků podle této smlouvy dozví o skutečnostech, nasvědčujících tomu, že kvalita prováděných prací neodpovídá podmínkám stanoveným v dokumentaci sanace, náklady sanace jsou vyšší než stanovené rozpočtem sanace nebo plnění harmonogramu či konečný termín realizace by mohly být ohroženy, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

2. Poskytovatel je povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí v zájmu objednatele, dle platných právních předpisů a předpisů příslušného dotačního programu.

3. Poskytovatel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v přímé souvislosti s činností poskytovatele při plnění této smlouvy tak, aby výše pojistných částek byla přímo úměrná možným škodám, které lze v rozumné míře předpokládat. Je povinen pojistnou smlouvu udržovat po dobu poskytování činnosti v platnosti a řádně a včas platit pojistné. 

Článek IV.

Odměna, platební podmínky

1. Za předmět plnění podle této smlouvy náleží poskytovateli celková smluvní odměna 

	-v konečné výši bez DPH
	

	Slovy :
	

	- DPH 20% ve výši
	

	Slovy : 
	

	- celková odměna včetně DPH
	

	Slovy :
	


Odměna obsahuje veškeré náklady poskytovatele a bude fakturována na základě skutečných výkonů.

2. Zaplacení odměny provede objednatel zaplacením měsíčních faktur. Poskytovatel předloží objednateli fakturu nejdéle do 10 dne následujícího měsíce. Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy. Všechny faktury musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladů (podle zák. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle ust. § 11, odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění a ust. § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění). V případě, že daňový doklad nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě nebo požadované právními předpisy, je objednatel oprávněn jej vrátit poskytovateli a nevzniká prodlení s placením. Poskytovatel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně nový daňový doklad s novou lhůtou splatnosti a doručit jej do sídla objednatele.

3. Splatnost fakturované částky za provedené práce je 60 dnů po doručení a převzetí faktury objednatelem.

4.
Faktura bude adresována na adresu objednatele:  Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubic.

Článek V.

Doba trvání

1. Smlouva se uzavírá na dobu do vydání kolaudačního souhlasu a do odstranění vad a nedodělků díla, nejdéle však do 30. 6. 2015. 

2. Smluvní strany mohou tuto smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Při ukončení smluvního vztahu výpovědí má poskytovatel právo na poměrnou část úplaty odpovídající činnosti, kterou řádně vykonal do posledního dne výpovědní lhůty. Poměrná část odměny bude zaplacena způsobem uvedeným v čl. IV. této smlouvy., nedohodnou-li se účastníci jinak.
Článek VI.

Sankce, možnost odstoupení od smlouvy

1. V případě, že poskytovatel poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo stanovené právními předpisy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % z celkové dohodnuté odměny včetně DPH za každé jednotlivé porušení v termínu do 30 dnů od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty. 

2. Celková výše smluvních pokut, které mohou být zaplaceny poskytovatelem, je omezena částkou 40 % z celkové smluvní ceny.

3. Uhrazením smluvních pokut poskytovatelem nezaniká právo objednatele domáhat se škody vzniklé v souvislosti s činností poskytovatele.

4. Škody vzniklé objednateli vlivem činnosti poskytovatele se poskytovatel zavazuje zaplatit objednateli nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bude objednatelem o vzniklé škodě a její výši prokazatelně informován. 

5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur dle čl. IV smlouvy je poskytovatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

6. Porušení závazků uvedených v Článku II., bod 1., pod písm. a), d), e), f), h), i), j) k) o), q), r), t), v) poskytovatelem a rovněž případ, kdy celková výše smluvních pokut, které musí být zaplaceny poskytovatelem podle smlouvy, přesáhla částku uvedenou v bodu 2. tohoto článku, je považováno za podstatné porušení smlouvy, a pro tyto případy smluvní strany dohodly, že je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
2. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající a vznikající příslušná ustanovení obchodního zákoníku a předpisů souvisejících.

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.
Článek IX.

Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů a z realizace projektu spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí, Oblast podpory 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží. 

(dále jen „Povinnosti“)

1.
Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Operačním programem Životní prostředí (dále jen OPŽP) s názvem: „Sanace skládky Dolní Lipka“ a registračním číslem CZ.1.02/4.2.00/11.11372 a dále informace o tom, že je projekt spolufinancován z Fondu soudržnosti. Faktury musí obsahovat účel fakturovaných částek a budou přesně specifikovat jednotlivé položky, tzn. každá faktura musí mít přílohu, kde bude položkový rozpočet. 
2.
Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole a tuto součinnost v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván, poskytne.

3.
Poskytovatel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Poskytovatel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Poskytovatel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.

4.
Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR a dalšími ministerstvy, Řídícím orgánem Operačního programu Životní prostředí, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. stavební dozor).

5.
Poskytovatel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Poskytovatel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.

6.
Poskytovatel je povinen spolupracovat s objednavatelem při zpracování Monitorovacích zpráv (průběžné, etapové nebo závěrečné) a Žádostí o platbu.

7.
Poskytovatel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem do roku 2021 

8.
Poskytovatel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.

   9.
Další povinnosti poskytovatele vyplývají také z Příručky pro žadatele o dotaci z OPŽP a ze Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP a dalších dokumentů Operačního programu Životní prostředí dostupných na http://www.opzp.cz/sekce/392/pro-zadatele-a-prijemce/  V případě rozporu v textu dokumentů s ustanoveními této smlouvy má přednost text smlouvy.

10. Poskytovatel se zavazuje, že veškeré další informační materiály (např. zápisy z jednání, prezenční listiny, pozvánky atd.) budou obsahovat název projektu, logo Operačního programu Životní prostředí a logo EU se sloganem a dalším povinným textem na všech dokumentech týkajících se projektu (např. na zápisech z jednání, prezenčních listinách, pozvánkách apod.). 
11.  Poskytovatel se zavazuje kontrolovat dodržení monitorovacích indikátorů:

	Indikátor
	Měrná jednotka
	Počáteční hodnota
	Plánovaná hodnota

	Plocha odstraněných starých ekologických zátěží
	m2
	0
	2880


V Pardubicích dne:

                        Objednatel:                                                          Poskytovatel:

	
	

	----------------------------------------------------
	----------------------------------------------------

	Pardubický kraj
	

	JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman
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