Záměr zahájení revitalizace přírodní památky Nedošínský háj
Zdůvodnění revitalizace:

Odumírání porostů v centrální části přírodní památky (dále též PP) Nedošínský háj, především odumírání jasanů ztepilých. Nutnost postupné obnovy porostů s ponecháním doupných stromů a potenciálně nejvhodnějších stromů k trvalému ponechání. Zavedení vhodných managementových opatření k zajištění porostů vhodné druhové skladby (především dubů). Nutnost zajištění bezpečnosti zdraví a majetku návštěvníků především na cestách a stezkách přírodní památky.
Opatření navržená pro realizaci v období 2017-2018 (případně v následujícím vhodném období):
1. V zimním období na přelomu roku 2017-2018, nejlépe při zámrzu, případně sněhové pokrývce provést:

a) Šetrné uvolnění vybraných dubů (především doupných stromů).

b) Odstranění modřínů opadavých (por. 33B, plocha č. 1).
c) Provedení odtěžení jasanů k přípravě ploch pro výsadbu dřevin přirozené duhové skladby  v por. 33B; plochy č. 2, 3 a 4 (Umístění dané plánem péče upřesnit a vyznačit v terénu v rozsahu odpovídajícím stavu porostu) s ponecháním jednotlivých vitálních dřevin.

d) Odtěžení SM s uvolněním BK (plocha č. 5).

e) Vyznačení vhodných dřevin k ošetření a provedení ošetření tak, aby jejich stavem nedocházelo k ohrožení bezpečnosti zdraví a majetku návštěvníků (kolem cest a stezek).
f) Odstranění SM s uvolněním jednotlivých vhodných starých dubů s rozšířením ploch pro obnovu DB v por. 33D (plocha č. 6).

2. V jarních, případně podzimních měsících roku 2018 provést:.

a)  Výsadbu sazenic DB, OL, TP do připravených ploch (Výběr a konkrétní lokalizace druhů dřevin po konzultaci v terénu).

b) Oplocení ploch pro výsadbu dřevin min. plochy č. 1 nacházející se uprostřed porostu 33B.

3. V letních, případně podzimních měsících  provést:
a) Vytvoření tůně pro obojživelníky v místě trvalého zamokření  o výměře 20-50 m2 s osázením okolních ploch vybranými dřevinami ( plocha č. 7).
4. V průběhu roku 2018 
a) Ošetření vybraných dřevin viz . bod 1 e).

b) Provedení výchovných zásahů  v  mladých porostech BK a DB (por. 33D) se zaměřením na uvolnění vhodných jedinců.

Návrh opatření pro následující pětileté období

1. Konkretizace dalších opatření pro podporu dřevin přirozené druhové skladby.
Zákres aktuálně navržených managamentů ve snímku s návrhem opatření platného plánu péče 
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