Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich

	č. DP
	název
	výměra (ha)
	stručný popis 
	dlouhodobý cíl péče
	doporučený zásah
	naléhavost
	termín provedení
	interval provádění

	1
	kosená louka
	0,79
	kosená střídavě vlhká bezkolencová louka
	zachování druhově bohatého porostu, udržení vhodných podmínek pro výskyt vzácných druhů rostlin a živočichů
	kosení 2 x ročně, sušení a odstranění biomasy

 - 1. seč - ponechání cca 1 /4  až 1/3 plochy ve 2-3 celcích bez pokosení, přednostně vybírat plochy s hojným nebo dominantním Sanguisorba officinalis a s Iris sibirica, každý rok však tyto plochy střídat

- 2. seč -  posekání a sklizení pouze ploch vynechaných při první seči
	1
	1. seč – červenec až první půlka srpna

2. seč - konec září – říjen
	2 x ročně

	
	
	
	
	
	- citlivé pročištění odvodňovacíh stružek- ručně motykou na hloubku max 10-15 cm
	2
	jarní období (březen, duben)
	1 x za 5 let

	
	
	
	
	
	ruční vytrhání Rumex obtusifolius v severním cípu 

	2
	na začátku kvetení (červen)
	v prvních letech každoročně, později podle výskytu šťovíku možno přerušit

	
	
	
	
	
	kosení vybraných ploch s expandující třtinou křovištní, s odstraněním biomasy
	2
	první seč před květem třtiny (červen), poslední seč v září
	2-3 x ročně; zatím není nutné, v přístích letech podle postupu expanze třtiny

	2


	křoviny v lesním plášti
	0,05
	tnka a vrba popelavá expandující od lesa do louky
	zabránění další expanzi dřevin do louky, přeměna křovin zpět na součást louky
	vyřezání křovin, odstranění biomasy

(následné každoroční kosení vyřezané plochy jako součásti louky)
	1
	srpen, začátek září; alternativně listopad-březen
	jednorázově (ve 2 etapách s odstupem 2 roky)

	3
	lesní lem s rozptýlenými stromy
	0,02
	lesní lem, řídce dub, jasan, klen, nekoseno, zarůstá keři
	zachování  druhově bohatého světlého lesního lemu, zabránění jeho zarůstání keři a hustým zmlazením stromů
	vyřezání náletu křovin a mladších stromů z podrostu, možno vyřezat i jasany, případně kleny ze stromového patra
	2
	srpen, začátek září; alternativně listopad-březen
	jednorázově

	
	
	
	
	
	následné občasné pokosení lesního lemu a vyřezání zmlazených křovin, s odstraněním biomasy


	
	červenec - srpen
	1 x za 3-5 let

	4
	hustý polykormon vrby popelavé

(pokračuje v OP)
	0,01

(+ 0,01 v OP)
	polykormon vrby na odvodňovací stružce, rozrůstající se do louky
	zabránění expanzi vrby do louky, přeměna plochy zpět na součást louky
	vyřezání celého polykormonu včetně svídy, odstranění biomasy
(následné každoroční kosení vyřezané plochy jako součásti louky)
	2
	srpen, začátek září; alternativně listopad-březen
	jednorázově

	5


	náletové dřeviny – skupina vzrostlých osik

(pokračuje v OP)
	0,02

(+ 0,045 v OP)
	osikový nálet okolo nekoseného melioračního příkopu, expandující do louky; v Z části vrba popelavá
	zabránění expanzi osik do louky, přeměna plochy zpět na součást louky a občasně koseného odvodňovacího příkopu
	smýcení vzrostlých osik, vyřezání všech mladých osik, vyřezání vrby popelavé, ponechání pouze vzrostlého dubu
	1
	srpen, začátek září; alternativně listopad-březen
	jednorázově

	1. d
	kosená loučka se vstavačem kukačkou – ochranné pásmo
	0,095 v OP
	intenzivně 3 x ročně kosená střídavě vlhká loučka suššího, mírně kulturnějšího typu
	zachování druhově bohatého porostu, udržení vhodných podmínek pro výskyt vzácných druhů rostlin, především vstavače kukačky
	kosení se sušením a  odstraněním biomasy možno převláčet bezprostředně po druhé seči
	1
	2 seče: 

1. seč první polovina července, 2. seč nejpozději druhá polovina srpna

1 seč – červenec nebo srpen
	1-2 x ročně

	6. 
	zarůstající odvodňovací příkop
	0,02 v OP
	delší dobu nekosený odvodňovací příkop, vegetace střídavě vlhkých luk přecházející do lad a náletů dřevin; výskyt vrby rozmarýnolisté
	zachování vhodných podmínek pro vrbu rozmarýnolistou; zachování lučního charakteru, potlačení náletu dřevin
	kosení s odstraněním biomasy
	2
	červenec- září
	1 x za 2-3 roky


naléhavost - stupně naléhavosti jednotlivých zásahů se uvádí podle následujícího členění:

1. stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),

2. stupeň - zásah vhodný,

3. stupeň - zásah odložitelný.

